# 代理营业厅经营中台

技术施工报告  第一阶段独立交付与后续扩展

版本 V1.0    编制日期 2026年10月2日    状态 拟实施技术基线

# 1 施工目标与设计基线

本报告把第一阶段“营业厅 AI 服务与质检工作台”转化为可拆分、可开发、可验收的施工方案。第一阶段独立运行；第二阶段补齐门店经营主体；第三阶段完成异常、结算与跨模块联动。三阶段沿用同一仓库、同一套核心标识和数据库迁移历史。

文档性质为拟实施技术基线 V1.0。仓库当前已有项目规划书，尚无业务应用代码；以下目录、数据表、接口、命令和验收要求均为施工约定，不表示已实现、已联调或已通过测试。

| 项 | 本次确定的边界 |
| --- | --- |
| 交付对象 | 客户取号与评价入口、店员工作台、后台管理、公共叫号屏；统一 Web 应用。 |
| 主要闭环 | 取号 → 查询业务 → 分析需求 → 推荐与质检 → 人工确认 → Mock 受理 → 评价 → 改进任务。 |
| 架构边界 | React 前端、FastAPI 模块化单体、PostgreSQL；独立 BOSS Mock HTTP 进程；模型调用集中管理。 |
| 扩展原则 | 保留客户、账号、服务、产品政策版本和门店归属；第二三阶段按业务需要新增实体，不预建空模块。 |
| 规模假设 | 第一阶段单门店、少量窗口、固定角色、模拟数据，按个人开发每周约 20 小时安排。 |

## 1 1 使用方法

先依据第 2—3 章建立工程与页面，再按第 17 章逐个完成施工包。数据、接口与状态规则在对应施工包开始前落实；每包通过最小相关验证后再进入下一包。配套《Agent 施工规则》约束编码行为，《架构设计说明》解释取舍。

## 1 2 第一阶段交付闸门

•  业务路径可操作，关键事实有来源，人工确认绑定具体版本，受理失败与结果未知能够区分并追溯。

•  模型不可用时仍可查询、人工选方案、叫号和核对受理状态；任何页面不伪装已办结或已取得真实效果。

•  交付可启动版本、模拟数据、接口说明、迁移记录、测试证据、一次版本改进记录和演示脚本。

# 2 技术栈与工程组织

采用下列版本系列作为实施起点；M0 联合验证前后端、驱动及模型适配兼容性后锁定精确版本。本文不声称这些依赖已经安装，也不要求追逐最新补丁。

| 层次 | 施工选型 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 19 系列、TypeScript、Vite | 页面、路由、表单与构建；Node 版本按选定 Vite 的要求固定。 |
| 界面与请求 | Ant Design、React Router、TanStack Query | 复用业务组件；URL 承载筛选条件；服务端数据缓存与失效。 |
| 接口与契约 | Python 3.12 起步、FastAPI、Pydantic 2 | 权限、业务流程、输入输出及外部返回值校验。 |
| 存储 | PostgreSQL 18 系列、SQLAlchemy 2、asyncpg、Alembic | 关系约束、短事务、异步数据访问和可追溯迁移。 |
| AI 与外部调用 | LangChain、一个选定的模型适配包、httpx | 固定流程内调用模型与 Mock；服务端管理凭证。 |
| 验证与交付 | pytest、少量 Playwright、Docker Compose | 业务集成验证、关键页面流程、演示环境。 |

## 2 1 最小目录

frontend/src/{app,features,lib}
backend/app/{main.py,core,modules,integrations}
backend/{alembic,tests}    mock_boss/{app,tests}
docs/{项目规划,技术施工}    compose.yaml

modules 按 accounts、catalog、services、queue、recommendations、quality、acceptances、feedback、improvements、evaluations 逐包创建。每个模块只建立当下需要的 router.py、schemas.py、models.py、service.py；复杂规则才独立 rules.py。不预建通用 Repository、工作流引擎或插件注册系统。

## 2 2 调用与依赖规则

router 处理 HTTP、鉴权依赖和输入输出；service 编排业务与事务；rules 做不依赖网络的规则计算；models 负责持久化结构。跨模块操作调用明确的业务函数，禁止 router 互相调用。BOSS 与模型调用集中在 integrations，外部 SDK 不散落到页面和业务规则中。[S01][S02][S04]

# 3 页面结构与交互契约

| 页面 | 核心区域与动作 | 必须呈现的状态 |
| --- | --- | --- |
| 客户入口 | 选择或描述需求、确认类别、取号、查看本次排队 | 等待、叫号、过号、取消；不展示他人账号资料。 |
| 店员工作台 | 顶部窗口和服务计时；左侧账号事实；中间需求与方案；右侧质检与确认 | 查询中、资料不足、待追问、待复核、结果未知、已办结。 |
| 后台管理 | 资料与版本、服务质检、复盘改进、场景评测四组菜单 | 筛选范围、统计分母、数据更新时间、版本和操作人。 |
| 公共叫号屏 | 票号、业务类别、窗口 | 仅公共字段；断线后显示更新时间和连接状态。 |
| 客户评价 | 总体评分、问题标签、可选意见 | 评价成功、链接过期、已评价；不能重复计入。 |

## 3 1 推荐卡片与确认区

最多展示三个候选方案。每张卡片固定显示当前方案对比、月费与已知一次性费用、优惠期限、合约条件、适用限制、推荐理由、不能解决的需求及依据。金额与合约来自后端结果，AI 只解释；未获得的数据写“未知”或“待核查”，不可默认为零。

“保留当前套餐”和“转排障／安装服务”是有效结果。没有合适方案时保留原因和待确认问题。存在硬规则阻断时禁用受理确认；人工勾选不能绕过后端检查。编辑需求或方案后创建新版本，原确认失效。

## 3 2 前端状态与请求处理

•  服务端数据放入 TanStack Query；抽屉、表单、当前步骤用组件状态。query key 包含门店、服务和筛选条件；退出或切换门店时清理相关缓存。

•  状态变化成功后只失效相关查询。受理等写请求不自动重试；重复点击使用同一个业务请求标识。查询与写入的重试策略显式配置。

•  第一阶段叫号屏约 3 秒轮询，离线停止伪装刷新；AI 先采用请求响应，提交时显示处理中。必须支持刷新后重新读取已保存的运行和受理状态。

## 3 3 可用性验收

表单有标签、错误提示可定位、按钮有禁用原因，状态不能只靠颜色区分；常用操作支持键盘。后台长表格先分页，不因演示数据少就一次拉取所有记录。

# 4 核心数据与业务事实

以下是第一阶段实际需要的实体清单，按施工包逐步落表。统一使用 UUID 主键、created_at／updated_at、门店归属及必要的操作人；时间使用 timestamptz，保存 UTC，按门店时区显示。合约按日期判断时显式使用 Asia/Shanghai 业务日期。

| 实体 | 关键字段 | 约束与职责 |
| --- | --- | --- |
| stores／users user_store_roles | 门店、用户、角色；用户密码摘要 | 用户名唯一；角色固定为店员、店长、管理员；资源查询按门店授权。 |
| auth_sessions | token_hash、user_id、expires_at | 服务端会话；原始令牌只给浏览器，不写入日志。 |
| customers business_accounts | customer_id、store_id、account_type、number、external_id | 演示号码为模拟数据；账号类型与号码组合在来源系统范围内唯一。 |
| account_snapshots | account_id、source、source_time、fetched_at、schema_version、payload | 查询结果不可覆盖；保存来源、是否完整、合约与费用的当时事实。 |
| products policy_versions | product_id、version、有效期、适用条件、fee、contract_months | 发布后的政策版本不可原地修改；同产品版本号唯一，生效区间校验。 |
| service_sessions | store_id、customer_id、account_id、staff_id、status、started_at、ended_at | 连接一次服务的业务中心；无需账号也能先接待，查询成功再关联。 |

## 4 1 事实来源与保留方式

Mock 是账号套餐与合约的外部事实源；主应用保存本地账号关联与查询快照，通过 HTTP 获取数据，不读取 Mock 的内部表。界面必须区分来源时间与本次查询时间。未查到、查询失败和已查到但字段缺失是三种不同结果。

## 4 2 字段类型与数据库约束

金额使用 PostgreSQL NUMERIC(12,2)、Python Decimal，接口传十进制字符串；未知金额为 null。按业务规则约定分位舍入，前端不得用浮点数重新计算资费。核心标识、状态、金额和时间使用列；JSONB 仅承载有 schema_version 的快照与结构化输出。[S08][S09][S10]

子记录不能挂到其他门店的父记录：重要关联采用包含 store_id 的唯一约束与复合外键，服务层同时核验归属。状态用字符串加命名 CHECK 约束；先不设计可由管理员随意扩展的状态字典。

每个请求或并发任务持有独立 AsyncSession；事务由业务动作边界管理，禁止全局共享会话。异步访问预先加载需要的关系，避免序列化时隐式触发数据库 I/O。[S04]

# 5 过程数据与版本追溯

| 实体 | 必须保留的信息 | 不变量 |
| --- | --- | --- |
| windows queue_tickets service_events | 窗口支持类别；票号、窗口与各环节时间；操作、原状态、新状态、原因 | 队列事件只追加；票号按门店和业务日唯一。 |
| recommendations | service_id、snapshot_id、需求快照、候选结果、政策版本、supersedes_id | 每次修改形成不可变版本；确认只指向一个具体推荐与候选。 |
| prompt_versions ai_runs | 场景、提示词版本；输入摘要、模型标识、参数、状态、输出、用量、错误 | 发布的提示词只新增版本；每次运行可回到当时输入与规则版本。 |
| quality_checks | target_type／target_id、input_hash、规则版本、发现项、复核结果 | 质检针对固定输入；修改后必须重检；复核人与理由追加到事件中。 |
| acceptances service_tasks | 来源服务、候选、确认人、请求号、外部单号与状态；任务类别及处理记录 | 受理和排障任务分开；前台结束接待不等于外部办理完成。 |
| feedback_tokens feedback | 服务、令牌摘要、到期时间；评分、标签、文本 | 同一服务最多一份有效评价；令牌只允许用于对应服务。 |
| improvement_tasks | 统计证据快照、建议、负责人、状态、验证记录 | AI 建议经人审核后才成为任务，验证后方可关闭。 |
| evaluation_cases evaluation_runs evaluation_results | 用例集、预期标签、版本、实测结果与失败原因 | 开发集与保留集分开；保留原始结果，不能用修改标签美化指标。 |

## 5 1 一次决策必须能重放

推荐记录绑定账号快照、产品政策版本、规则版本和 AI 运行；质检绑定推荐输入摘要；受理绑定具体推荐候选和确认事件。后续政策变更不得让历史推荐显示成新价格。重放指利用已保存的输入核对当时规则，不保证再次调用模型得到逐字相同的回答。

## 5 2 事件与日志的分工

service_events 保存用户可理解的业务状态和复核轨迹；结构化运行日志用于请求定位。两者都携带 request_id 与必要的实体标识，日志不复制完整号码、模型密钥或评价令牌。普通查看不写大量业务事件，修改、确认、调整、受理和复核必须留痕。

# 6 HTTP 接口与错误协议

统一前缀 /api/v1。鉴权由后端执行；GET 用于读取，POST 表达业务动作。普通响应直接返回稳定的资源 DTO，列表返回 items、total、page、page_size；错误统一返回 code、message、request_id、details。对外模型与 ORM 模型分离，公共屏使用独立 DTO。

| 接口示例 | 输入或动作 | 成功结果 |
| --- | --- | --- |
| POST /service-sessions | 渠道、可选 queue_ticket_id | 201，service_id；重复票号不新建第二个服务。 |
| POST /service-sessions/{id}/account-query | 模拟号码、账号类型 | 200，snapshot_id、来源及查询状态。 |
| POST /service-sessions/{id}/recommendations | 需求、snapshot_id、请求标识 | 201，推荐版本；资料不足返回追问结果。 |
| POST /recommendations/{id}/quality-checks | 检查范围或目标文本 | 201，质检单、依据、阻断项。 |
| POST /acceptances | 推荐与候选、Idempotency-Key | 201，DRAFT；同键同内容返回原单。 |
| POST /acceptances/{id}/confirm | expected_version、质检标识 | 确认并尝试提交；同步完成为 200，等待核对为 202。 |
| POST /acceptances/{id}/reconcile | 人工触发状态查询 | 200，最新本地状态、外部结果及核对时间。 |
| POST /windows/{id}/call-next | 窗口、支持类别 | 200，当前或新叫号票；无票返回 ticket: null。 |

## 6 1 状态码与可操作错误

401 未登录，403 无权限，404 资源不存在或不在授权范围，422 字段不合法，409 状态或版本冲突、同请求键不同内容。外部查询失败可用 502／504；已经形成受理且结果不明时返回受理资源及 UNKNOWN，不用一个通用报错让前端误判为未提交。

## 6 2 重复请求的范围

受理创建键在门店内唯一，持久化键与规范化请求体摘要。同键同内容返回原结果，同键不同内容返回 409。叫号按窗口当前有效票实现重复安全；评价按服务唯一约束处理。只在真正有重复风险的业务上实现，不先建设通用幂等中间件。

接口以 FastAPI OpenAPI 为契约；前端先维护薄类型定义，禁止手写第二套资费规则。需要生成客户端时再引入生成步骤，并在施工包中验证生成结果。

# 7 推荐链路与确定性规则

业务服务以固定顺序控制推荐，不让模型自行决定下一步写操作。输入包括服务、号码查询快照、客服录入需求、当前有效政策以及实际获授权的门店范围。

账号快照 + 客服需求
  → 需求结构化 → 缺项检查
  → 程序筛选候选 → 费用与资格校验
  → AI 解释候选 → 独立质检
  → 人工选择并确认 → 受理草稿或服务任务

## 7 1 需求与规则的输入输出

| 对象 | 建议字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| DemandProfile | intent、budget、must_keep、issues、missing_fields | 意图限制为咨询、套餐变更、排障、安装等枚举；缺失信息显式列出。 |
| EligibilityResult | eligible／ineligible／unknown、reason_codes、evidence_ids | 资格未知时禁止当作可办理；保留被筛除原因用于解释。 |
| FeeBreakdown | monthly_fee、one_time_fee、discount_end、known_total、unknown_items | 只汇总已知费用；存在未知项时不宣称为完整总价。 |
| Candidate | candidate_id、product_id、policy_version_id、费用、约束 | 候选 ID 由后端生成；当前套餐作为可比较选项。 |

## 7 2 校验顺序与关键细节

先检查账号查询是否足以判断，再核对政策有效期、门店或区域、账号条件、在约限制、必保服务与费用。候选排序依据明示规则，如满足硬条件后按可核实的月费、需求匹配程度排列；不得让 AI 发明套餐或自行改变价格。

合约剩余时间以明确的业务日期计算，不用服务端默认时区，也不简单用“月份差”代替合同边界。优惠到期后费用单列。变更限制无法判定时返回待核查，不能用平均经验填补。

## 7 3 确认前再验证

确认时重新核对推荐版本、质检输入摘要、政策是否仍有效，以及必要的外部账号事实；事实已变化则返回 409 并要求重新推荐。价格和资格以最终外部受理结果为准，前置校验只是减少错误，不能承诺跨系统强一致。

# 8 AI 调用与故障恢复

LangChain 只负责模型调用、提示词组织及结构化输出；工作流由 Python 服务函数决定。使用异步 model.ainvoke，按需配合 with_structured_output，不因引入 LangChain 就引入自主 Agent、工具循环或向量数据库。结构化输出方式依赖所选模型提供方，M0 做一次兼容性探针。[S03][S05]

| 输出结构 | 允许生成的内容 | 后端再次检查 |
| --- | --- | --- |
| Recommendation Explanation | 候选原因、限制说明、待确认问题 | 只引用本次候选 ID 和证据 ID；费用事实必须与后端一致。 |
| QualityReport | 问题类别、目标字段或原文片段、说明、证据 | 问题对象存在；硬规则结果不可被模型覆盖。 |
| ImprovementProposal | 问题摘要、证据指标、建议动作、验证办法 | 指标和分母来自已保存统计，禁止编造因果、负责人或已完成状态。 |

## 8 1 可追溯调用流程

•  调用前短事务写入 ai_runs，状态 RUNNING，保存 request_key、场景、版本、脱敏输入和截止时间后提交。模型调用期间不持有数据库行锁。

•  调用后先做 Pydantic 校验，再检查候选与证据引用、权限、价格及业务规则；校验通过才保存可用结果。结构合法不代表事实正确。

•  格式不合格最多进行一次修复调用，仍失败则标记 FAILED。超时与重试共享总截止时间，初始预算建议单次 30 秒、整条辅助流程 60 秒，M0 实测后调整。

## 8 2 刷新与中断

客户端为一次操作生成稳定 request_key，可查询该运行的状态与结果。进程重启后，超过截止时间及短宽限期的 RUNNING 才可条件更新为 INTERRUPTED；未过期运行不擅自判失败，迟到结果不能覆盖终态。重新运行创建新记录并关联原记录。

第一阶段不承诺任务自动恢复执行。失败后页面保留已核实事实，提供人工查询和手选方案。评测批次由命令行进程执行并持续保存进度，Web 只查看记录；不能把 FastAPI BackgroundTasks 当作持久任务队列。[S11]

## 8 3 提示词与输入信任

客户文本、外部回答和资料摘录均为数据，不允许改变系统权限或工具范围。模型密钥仅在后端；不把完整号码等与分析无关的信息送入模型。版本记录保存实际模型标识、参数、提示词版本和知识／政策版本。

# 9 质检规则与人工复核

质检覆盖方案推荐、客服解释草稿和推广文本。先运行价格、日期、范围、资格和关键条件的确定性检查，再由模型辅助识别语义遗漏与解释问题。质量结论分 PASS、BLOCKED、NEEDS_REVIEW，避免将“不知道”混成通过。

| 检查项 | 证据及检查方式 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 价格与优惠 | 对照指定政策版本与后端费用结果 | 明确冲突 BLOCKED；未知费用标记待核查。 |
| 活动日期与适用范围 | 检查生效日期、门店、账号条件 | 过期或不适用 BLOCKED。 |
| 合约及捆绑条件 | 对照 required_disclosures 与账号限制 | 确定遗漏需补充；修改后重新质检。 |
| 自由文本事实提取 | 提取声称的价格、对象和条件 | 提取不完整或无法定位时 NEEDS_REVIEW。 |
| 承诺与解释 | 对照可以核实的服务范围和政策 | 模型提供问题草稿，人工核验语义结论。 |

## 9 1 质检发现项结构

finding_id, rule_id, severity, field_path
source_excerpt, evidence_ids, expected_value
actual_value, explanation, suggested_revision

优先用字段路径或原文片段定位，第一阶段不承诺字符级高亮偏移，避免中文与前端字符串编码口径不一致。每次检查保存原始输入及摘要、规则版本和提示词版本。证据链接打开对应版本，不能跳到当前已修改的资料。

## 9 2 人工复核与阻断

人工可以确认语义问题、驳回误报或修改草稿，必须记录复核人、理由和时间。确定性价格冲突、无权限、已知不适用等硬阻断不能用“人工通过”绕开；应修正输入、资料或规则后重检。修正政策本身需要有资料维护权限并形成新版本。

## 9 3 验收示例

同一套餐将 99.00 元写成 79.00 元时必须发现且给出政策依据；文本遗漏合约限制时指出对应条件；无资料证明的费用不得生成确定结论。修改文本后，旧检查不能直接被新的受理引用。演示必须同时有正确、错误、遗漏和未知四类样例。

# 10 排队状态与并发控制

AI 只建议业务类别，客户或店员确认后取号。队列顺序由确定性规则决定：按窗口可办理类别筛选等待票，按 queued_at、id 排序。人工调整需权限与理由；不实施隐藏的 AI 优先级。

| 当前状态 | 允许动作与下一状态 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| WAITING | 叫号 → CALLED；取消 → CANCELLED | 仅匹配类别的窗口可叫号。 |
| CALLED | 开始服务 → SERVING；过号 → MISSED | 同窗口最多一张有效票；保留叫号时间。 |
| MISSED | 重新排队 → WAITING；取消 → CANCELLED | 重排更新 queued_at 并记录原因，原取号时间保留。 |
| SERVING | 结束接待 → DONE | 记录接待起止时间；未完成的外部受理继续跟踪。 |
| DONE／CANCELLED | 不允许继续推进队列 | 需继续服务时建立新的服务记录并关联原记录。 |

## 10 1 第一阶段锁定策略

在一个短事务中先锁门店行，再锁目标窗口，读取该窗口当前有效票；若已有则直接返回，否则按规则选择下一张 WAITING，更新为 CALLED 并写事件后提交。所有叫号及改变有效票归属的动作遵守同一锁顺序。每店串行调度使规则易于解释，少量窗口下足够使用。[S07]

CREATE UNIQUE INDEX uq_window_active_ticket
ON queue_tickets (store_id, window_id)
WHERE status IN ('CALLED', 'SERVING');

用部分唯一索引限制同窗口的 CALLED／SERVING 票最多一张，并以 CHECK 保证这两种状态的 window_id 非空。状态更新同时匹配原状态，冲突则重读；最终由数据库约束兜底。不能用进程内锁解决多进程并发，也不在持锁期间调用模型或 HTTP。暂不采用 SKIP LOCKED 抢票以免误称为严格先到先服务；后续吞吐不足再细化调度范围。

## 10 2 计时口径

本轮等待时长 = 服务开始时间 − 最近一次排队时间；累计等待时长汇总各次等待区间。服务时长 = 接待结束 − 服务开始。过号和取消单列，不混入已完成接待平均值；仍在等待的票单独显示当前等待时间。

## 10 3 最小验证

同时对同一窗口发两次叫号应返回同一张票；不同窗口同时叫号不能取得同一张票。通过两条独立数据库连接验证冲突，不使用单线程顺序请求冒充并发测试。检查无匹配类别、过号重排、重复结束与人工调整留痕。

# 11 受理状态与确认事务

acceptances 表示提交给外部 BOSS Mock 的业务办理。service_sessions 表示接待过程，queue_tickets 表示排队过程；三个状态机独立。页面分别显示“接待已结束”和“办理结果待确认”。

| 状态 | 含义与允许后续动作 |
| --- | --- |
| DRAFT | 草稿，可修改或取消；尚未获得有效确认。 |
| READY | 具体推荐候选、最新检查及确认已绑定；可启动提交。 |
| SUBMITTING | 请求号和规范化内容已落库，正在尝试外部提交。 |
| SUBMITTED | 外部已接单但未办结；只查询状态，不新建请求。 |
| SUCCESS | 外部明确成功；保存单号、结果时间及返回快照。 |
| FAILED | 外部明确拒绝或失败；保存原因，修正后创建关联的新草稿。 |
| UNKNOWN | 超时、断连或进程中断导致结果不明；按原请求号核对。 |
| CANCELLED | 仅未进入外部提交的草稿或 READY 可取消；不等于外部撤单。 |

## 11 1 确认与提交步骤

提交前在事务外查询必要的外部事实，事务 A 再核对该快照与当前版本。不得在持锁时等待 Mock 查询；外部仍可能发生后续变化，最终资格由外部受理确认。

•  事务 A 锁定受理，校验权限、expected_version、推荐候选、政策和质检摘要；记录人工确认，生成稳定 external_request_id，写入 SUBMITTING 后提交。

•  事务外调用 Mock。明确成功或受理中则进入相应状态；外部明确拒绝才进入 FAILED；传输层错误进入 UNKNOWN。

•  事务 B 重新读取并检查当前状态后保存结果，采用状态条件更新防止迟到响应覆盖终态。记录每次尝试与核对事件，重复确认返回原单状态。

## 11 2 失效与竞态

修改需求、候选或金额会创建新推荐并使旧确认失效。提交前发现政策过期或外部事实变化时退回待重新核查，不静默替换用户已确认的价格。外部办理成功后不能重新“确认”另一个方案覆盖原单；新业务建立新单并关联来源。

第一阶段不实现跨系统回滚或外部撤单；也不能通过删除本地记录伪造撤销。第二三阶段需要撤单时新增明确的外部能力和补偿流程。

# 12 BOSS Mock 协议与结果未知

Mock 与主系统同仓库、独立 HTTP 进程。可共用 PostgreSQL 实例，但使用独立 schema 和专用数据库角色；主应用账号无权读取 Mock 业务表。仅模拟协议与失败情景，不宣称连接真实运营商。

| Mock 接口 | 合同 | 可控情景 |
| --- | --- | --- |
| POST /mock/v1/account-query | 账号类型和号码；返回存在性、套餐、合约、费用、来源时间 | 正常、未找到、部分字段缺失、超时。 |
| POST /mock/v1/acceptances | external_request_id、账号、政策版本、办理内容与摘要 | 成功、受理中、业务拒绝、服务已受理但响应超时。 |
| GET /mock/v1/acceptances/by-request/{id} | 返回 NOT_FOUND 或同一请求对应的外部单及当前状态 | 处理中、成功、失败、暂时不可查。 |

## 12 1 Mock 的幂等必须真实实现

Mock 以 external_request_id 为唯一键，在事务中保存请求摘要和受理结果。同键同内容始终返回同一业务单，同键不同内容返回冲突。主系统重试不能换一个请求号；否则演示中的“不会重复办理”没有技术依据。

## 12 2 超时后的核对顺序

UNKNOWN 或长期 SUBMITTING
  → 按原 external_request_id 查询
  → 找到结果：更新本地状态
  → 查不到：保留未知并允许原键原内容重试
  → 查询失败：记录失败，保持可再次核对

NOT_FOUND 不单独证明此前请求绝对未执行：可能存在延迟与并发。是否可重试取决于对端幂等合同。本 Demo 的 Mock 明确提供该合同，因此只允许沿用原键原内容重试；将来接真实系统时必须重新验证这一前提。

## 12 3 必测断点

•  Mock 已保存成功结果但主系统收到超时：本地先 UNKNOWN，核对后 SUCCESS，外部业务单数量仍为一。

•  主系统在保存 SUBMITTING 后退出：重启后根据原请求号核对，不创建新请求号；尚未执行的请求可按相同内容补发。

•  迟到的失败响应不能把已核对为 SUCCESS 的单改成 FAILED；重复查询不得重复生成提成、库存或其他后续记录。

场景控制通过测试夹具或受限的演示管理配置提供，不让公共客户页面携带任意 Mock 控制指令。

# 13 满意度与后台改进闭环

## 13 1 评价必须属于具体服务

服务结束后生成与 service_id 绑定的随机评价令牌，默认有效 24 小时、一次提交。数据库保存令牌摘要，评价表对 service_id 唯一；同一次提交重试返回已有结果，不同内容的重复评价返回冲突。令牌到期及已评价均返回明确提示。

评价字段包含 1—5 分总体评分、等待时间／解释清晰度／问题解决／办理体验标签以及可选意见。不要求客户输入号码重新查询资料；不向评价页面返回完整账号信息。未评价不是零分，客户评分与系统质检结果分别统计。

## 13 2 统计指标与 AI 建议

| 指标 | 计算口径 | 展示要求 |
| --- | --- | --- |
| 评价参与率 | 有效评价数 ÷ 已完成且符合评价条件的服务数 | 分子分母、时间窗口、门店和业务类别；分母为零显示不适用。 |
| 平均满意度 | 有效评分之和 ÷ 有效评价数 | 同时展示样本量与评分分布；缺失值不补分。 |
| 等待与服务时长 | 按第 10 章时间字段计算中位数及高分位 | 样本少时标记样本不足；取消与过号单列。 |
| 质检问题率 | 存在确认问题的已检查对象 ÷ 已检查对象数 | 只描述检查范围，不外推全部服务。 |

## 13 3 改进任务的最小流程

后端用固定查询生成统计快照，包含筛选条件、分母、数据截止时间和可追溯样例。AI 输出“现象、可能原因、证据、建议动作、验证方式”；缺乏证据时提出核查需求，不能把低分直接归因于某个员工。

任务状态为 PROPOSED → APPROVED → IN_PROGRESS → VERIFIED → CLOSED，也可 REJECTED。负责人、计划和目标由店长确认；AI 不能指派、关闭任务或回写评分。验证记录保留前后时间窗口、样本量、同期条件变化与未解决问题。

## 13 4 验收示例

“套餐变更解释不清”集中出现时，先定位相关评价与质检记录，提出补充合约说明模板的建议；店长审核后形成任务，发布新提示词版本，再用固定用例核查遗漏是否减少及误报是否增加。结果未改善也如实保存。

# 14 权限与数据保护的实施边界

| 角色或入口 | 允许操作 | 后端限制 |
| --- | --- | --- |
| 客户与公共屏 | 取号、查看公共叫号、凭令牌评价 | 独立公共 DTO；不通过隐藏列来遮掩已返回的账号数据。 |
| 店员 | 本店接待、账号查询、复核建议、提交受理 | 验证登录、门店、资源归属、允许状态和具体业务动作。 |
| 店长 | 本店统计、质检复核、改进任务、窗口调整 | 调整理由、关键确认和政策使用都有事件记录。 |
| 管理员 | 资料发布、账号角色、场景配置 | 不能用配置绕过业务硬规则；凭证不显示在页面中。 |

## 14 1 登录会话

第一阶段采用服务端会话：登录后生成高熵随机令牌，数据库仅保存摘要及有效期，浏览器保存 HttpOnly Cookie；HTTPS 环境启用 Secure，采用明确的 SameSite 策略，退出或停用用户即撤销会话。演示默认会话 8 小时，过期要求重新登录。密码采用成熟库的 Argon2 实现，不自行设计哈希算法。[S12][S15]

写请求校验 CSRF 令牌和来源；SameSite 作为补充而非唯一防护。开发时 Vite 代理 /api，部署时前端与 API 同源；若确需跨域，显式列出允许来源，不使用带凭证的任意来源配置。[S13]

## 14 2 最小数据暴露

•  模型输入仅包含分析所需事实和脱敏标识；前端 JavaScript、公共响应、异常堆栈、请求日志都不能暴露模型密钥、完整会话令牌和评价令牌。

•  按号码查询限定在登录店员工作台，记录查询人与服务用途；公共屏只返回票号、类别、窗口和更新时间。

•  调用模型的文本、导入的 GEO 回答和外部资料不作为系统指令；不允许根据这些文本扩大查询范围或调用写工具。

## 14 3 第一阶段必须验证

未登录不能查客户；A 店用户不能通过更换 URL 标识访问 B 店服务；同门店也不能执行未获授权的管理动作。检查实际响应体而非仅截图，确认公共 DTO 中不存在号码、套餐和评价文本。

当前仅用模拟数据。若引入真实个人资料，需要单独明确授权、保存期限、删除机制及部署要求；不得把本 Demo 的默认值表述为已经满足实际生产合规要求。

# 15 测试分层与 AI 评测口径

| 验证层 | 最小有意义的案例 | 施工要求 |
| --- | --- | --- |
| 纯业务规则 | 金额、优惠到期、合约边界、未知资格、方案保留 | 固定输入与预期，使用 Decimal 和固定业务日期。 |
| 数据库与状态 | 重复受理键、并发叫号、跨店关联、确认失效、迟到结果 | 使用测试 PostgreSQL；不能用 SQLite 代替锁和约束验收。 |
| 外部协议 | 已成功但响应超时、NOT_FOUND、相同键不同内容 | Mock 契约与主系统恢复链路一起验证。 |
| 权限与页面 | 越权、公共字段、关键按钮与状态提示 | 少量 API 权限测试和两三条关键 Playwright 流程。 |
| AI 场景 | 结构错误、伪造候选 ID、缺少证据、模型不可用 | 默认使用固定模型返回夹具；联网评测独立执行。 |

## 15 1 用例集与隔离

第一版准备约 30 条人工核对用例，建议 20 条开发集、10 条保留集；覆盖正确、错误、条件遗漏、资料不足以及不同服务意图。为每条用例写清输入事实、应发现的问题及不应出现的结论。保留集不参与逐条提示词调试，暴露后应记录并补充新的保留案例。

## 15 2 统计不能只写一个准确率

以问题级标签统计 TP、FP、FN；误报率明确为 FP／(FP＋TN)，漏报率为 FN／(TP＋FN)。若用例不具备可数的 TN，就改报精确率 TP／(TP＋FP)、召回率 TP／(TP＋FN) 和误报条数，不伪造分母。零分母显示不适用。

同时报告结构化输出成功率、证据有效率、人工复核结论、失败类型、端到端耗时中位数与高分位。Token 与费用只有提供方返回或能按已核实价格计算时才填，其他记未知。样本较小，不能把波动包装成稳定效果。

## 15 3 版本比较

V1 与 V2 使用同一输入快照、规则基线和运行设置；记录模型实际标识、提示词版本及运行日期。先看原问题是否修复，再看是否新增误报和时延。模型有随机性时说明运行次数，不能只挑最好一轮。

## 15 4 阶段交付证据

交付测试命令和退出结果、用例集版本、失败案例、前后对比报告及操作说明。文档中的上述数字是规划规模，不是已经获得的实测成绩。

# 16 开发环境与交付部署

## 16 1 M0 建立的启动约定

本节命令在对应脚手架与依赖文件创建后才能执行。前端固定包管理器并提交锁文件；Python 用 pyproject.toml 声明直接依赖，提交可复现的 requirements.lock，并记录生成方式和 Python 小版本。前后端不得使用浮动 latest 作为交付基线。

前端  npm ci  →  npm run dev
后端  python -m uvicorn app.main:app --reload
Mock  python -m uvicorn app.main:app --port 8001
迁移  python -m alembic upgrade head
验证  python -m pytest <本次相关测试路径>

后端和 Mock 分别在自己的目录或明确的模块路径下启动，避免 app.main 同名导入错误。提供 .env.example，只列变量名与无敏感信息的示例；密钥和真实连接信息不提交 Git。

## 16 2 演示环境的组成

| 组件 | 启动与健康检查 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 数据库 ready 后再迁移 | 主应用与 Mock 分别使用受限账号与 schema。 |
| 迁移与种子 | 迁移成功后再启动业务；种子用明确命令执行 | 种子仅开发演示环境可用；重置不得默认作用于任意数据库。 |
| FastAPI 与 Mock | 分别检查进程存活和必要依赖可用 | 健康检查不调用收费模型；模型失败不使业务查询全部不可用。 |
| 前端静态服务 | 反向代理 /api 到后端 | 演示环境同源，清楚标注模拟数据与版本。 |

Compose 使用数据库 service_healthy 和迁移 service_completed_successfully 控制依赖，不能只依赖容器已启动。首次初始化与后续升级要分开处理；迁移失败即停止业务启动。[S14]

## 16 3 数据迁移与恢复

Alembic 自动生成只是候选脚本，必须人工检查重命名、约束与数据变更。常用流程为新增兼容字段 → 回填 → 验证 → 收紧约束；删除旧字段安排在依赖已移除后。至少验证空库初始化和上一阶段数据升级，不使用应用启动时 create_all 代替迁移。[S06]

破坏性迁移先备份并说明恢复路径；已写入新格式的数据不能假设 downgrade 必定无损。演示版提供一次备份与恢复验证；外部受理结果恢复后仍要按请求号核对，不能仅凭本地旧快照判断。

# 17 施工包与完成标准

沿用第一阶段约 6—8 周、每周 20 小时的规划，合计 120—160 小时。下表是单人开发工作量预算，未含第三方等待和新增需求；按验收结果推进，不以页面看起来完成作为里程碑。

| 施工包与预算 | 具体产物 | 进入下一包前的验证 |
| --- | --- | --- |
| M0 基础 12—16 小时 | 前后端与 Mock 最小工程、数据库迁移、登录、健康检查、版本锁定 | 干净环境启动；一次账号查询和结构化模型探针可运行。 |
| M1 核心服务 32—40 小时 | 资料版本、账号快照、服务记录、需求与规则推荐、质检和确认 | 正确／错误／未知三条核心流程；模型关闭时人工流程可用。 |
| M2 排队受理 28—36 小时 | 窗口队列、受理状态、幂等 Mock、核对恢复、评价 | 并发叫号不重复；已成功但超时不重复办理；评价关联正确。 |
| M3 复盘评测 20—28 小时 | 统计快照、改进任务、提示词版本、约 30 条用例及报告 | 至少一次实测问题修复；保留集结果独立呈现。 |
| M4 交付 12—16 小时 | 演示种子、Compose、迁移升级、操作文档与演示脚本 | 从新环境完整演示；数据重置与恢复有边界。 |
| 风险余量 16—24 小时 | 联调、模型适配、版本兼容与缺陷修复 | 总量 120—160h；不足时重新评估范围，不捏造完成情况。 |

## 17 1 首个施工任务

先落实目录、配置、数据连接、迁移、登录与账号查询 Mock，再做一个能看到来源与更新时间的店员查询页面。此时不做完整大屏、对话记忆、复杂推荐排序或综合经营看板。首个任务完成后已有可运行的骨架与一条真实接口链。

## 17 2 每包必须交付

•  实现说明、涉及文件、接口和数据库变化、最小验证结果，以及已知限制；真实失败记录不能从交付说明中删掉。

•  任何新增依赖、公共协议或状态修改都说明必要性与受影响范围；跨模块改动先列清楚调用方，再施工。

## 17 3 超出预算时的处理

优先压缩视觉装饰、统计维度和自动化采集，保留事实来源、确认校验、幂等、权限及未知状态处理。第一阶段必须包含用户提出的排队、推荐、评价和后台改进闭环，不得悄悄退回只有聊天框的演示。

# 18 第二三阶段的接续方案

| 后续业务 | 复用第一阶段 | 到该阶段再新增 |
| --- | --- | --- |
| 二期采购库存 | 产品、门店、用户、来源与操作记录 | 供应商、采购单、入库、库存流水、序列号；用流水追踪增减。 |
| 二期销售收银 | 客户、服务、候选政策版本、人工确认 | 销售订单、订单行、优惠、模拟支付、销售出库和日结；正常链路当期联动。 |
| 二期通信与工单 | BOSS 适配器、受理状态、service_tasks | 客户业务更新、安装工单、预约派工、处理及验收；保留来源受理或订单。 |
| 二期酬金提成 | 外部业务单、办理结果、员工归属 | 规则版本、预估台账、模拟账单、匹配对账和待结算提成。 |
| 二期 AI 与 GEO | AI 运行、资料版本、质检与评测机制 | 销售方案草稿、经营查询摘要、人工导入外部回答；真实与模拟样本分开。 |
| 三期联动异常 | 稳定标识、状态机、幂等请求与事件 | 退换货、退款、撤单、改派、结算差异、跨门店协作及权限细化。 |

## 18 1 从服务记录连接经营订单

第二阶段新建 sales_orders，以 source_service_id、source_acceptance_id 等明确外键连接已有流程；不要把第一阶段 recommendations 表改成万能订单表。库存、收款、办理分别有自己的事实与状态，由业务服务编排正常链路，第三阶段再补齐异常补偿。

## 18 2 现在保留与以后建设的区别

现在必须有 store_id、稳定实体 ID、不可变政策与输入快照、请求标识、版本迁移和模块边界。现在不需要通用单据引擎、全局事件总线、微服务网关、万能审批或几十张空表。具体新字段可通过 Alembic 添加，保留扩展性不等于提前实现未来需求。

## 18 3 升级触发条件

•  实际出现必须在进程重启后继续执行的长任务，再引入持久任务队列；任务落库、重试和幂等仍由业务合同约束。

•  长篇非结构化政策无法用产品字段满足检索时，再评估全文或向量检索；资费、资格与合约继续由结构化规则计算。

•  实测叫号锁等待或多店并发成为瓶颈时再细化锁范围；数据模型已带门店归属，但完整多店运营能力属于后续验收范围。

# 19 依据与技术参考

需求依据为《完善经营中台 Demo》中的最新技术讨论，以及同仓库的第一阶段独立规划书与综合项目规划书。本报告对接口名、表结构、状态机、会话方案和施工包作了进一步设计；这些是项目决策，不是外部文档的强制要求。

官方资料核对日期 2026年10月2日。链接说明技术能力及边界；精确依赖版本与模型提供方能力在 M0 再验证并锁定。

[S01]  React 官方  从零构建应用

[S02]  FastAPI 官方  多文件应用与 APIRouter

[S03]  Pydantic 官方  Models 与数据校验

[S04]  SQLAlchemy 官方  异步会话与并发使用

[S05]  LangChain 官方  模型调用与结构化输出

[S06]  Alembic 官方  自动生成迁移的限制

[S07]  PostgreSQL 官方  显式锁与行锁

[S08]  PostgreSQL 官方  数据约束

[S09]  PostgreSQL 官方  JSON 数据类型

[S10]  PostgreSQL 官方  精确数值类型

[S11]  FastAPI 官方  Background Tasks

[S12]  OWASP  会话管理建议

[S13]  OWASP  CSRF 防护建议

[S14]  Docker 官方  Compose 启动依赖与健康检查

[S15]  FastAPI 官方  密码哈希与 pwdlib

## 19 1 配套文件

•  01 技术施工报告：实现路径、数据、接口、状态和验证标准。

•  02 Agent 施工规则与交付规范：编码助手每次施工的约束和交付格式。

•  03 软件架构设计与技术选型说明：方案取舍、代价与未来调整条件。

项目根目录 AGENTS.md 是上述规则的执行摘要。若后续真实需求改变，应同步更新受影响的技术文档；历史方案可保留版本记录，不能一边修改代码一边让施工依据长期失真。