# 营业厅经营中台施工简明版

先做什么 怎样验收 后续怎么扩展

2026年10月2日    简明版 V1.0    拟实施方案

# 1 第一阶段要交付什么

先做一个能完整演示营业厅服务过程的 Web 应用，也就是在浏览器里使用的软件。店员可以查客户现有业务、获得 AI 建议、确认模拟办理；客户可以取号和评价；店长可以查看问题并安排改进。

第一阶段可以独立使用。之后在同一个项目里增加销售、库存、工单和结算，逐步形成完整的门店系统。这里描述的是开发计划，实际完成情况以软件和测试结果为准。

## 用一次接待理解整个系统

客户说：“我想降低月费，但要保留家里的宽带，最近网络也不太稳定。”

| 服务环节 | 系统要做的事 |
| --- | --- |
| 取号和叫号 | AI 建议业务类别，客户确认取号。系统按明确的排队规则叫号，并记录等待时间。 |
| 查询已有业务 | 店员输入模拟号码，查看套餐、月费、合约期限和宽带信息。查不到的内容显示未知。 |
| 提供方案 | 先找出符合条件的套餐，再由 AI 解释费用和限制。也可以建议保留套餐，并另建排障任务。 |
| 复核和办理 | 检查价格、合约和遗漏条件。店员确认后，交给模拟运营商系统办理，并跟踪结果。 |
| 评价和改进 | 客户给本次服务评分。后台结合等待时间、质检记录和意见提出建议，店长确认后形成改进任务。 |

## 这一阶段的范围

先做单门店、少量窗口、固定的店员和店长角色。客户入口、店员工作台、后台管理和公共叫号屏是同一套系统的不同页面。

客户满意度和系统质检分别统计；没有评价的服务不记零分。

所有号码、套餐和办理结果使用模拟数据。BOSS 是运营商业务办理系统；BOSS Mock 是它的模拟版本，用来演练查询、受理和出错后的处理。

# 2 按什么顺序开发

M0 到 M4 是五个开发步骤的编号。每完成一步，都要能演示对应结果，再继续下一步。

| 步骤 | 这一轮做什么 | 怎样才算完成 |
| --- | --- | --- |
| M0 基础搭建 | 连通页面、后端和数据库，做登录和模拟号码查询。 | 店员登录后能查到套餐，并看到资料来源和更新时间。 |
| M1 核心服务 | 维护套餐资料；做需求分析、推荐、质检和人工确认。 | 正确、错误、资料不足三类情况都能处理；AI 不可用时仍能人工操作。 |
| M2 排队受理 | 加入排队、叫号、模拟受理、结果查询和客户评价。 | 不同窗口不会叫到同一张票；重复点击或网络超时不会引发重复办理。 |
| M3 复盘改进 | 加入服务统计、改进任务、提示词版本和评测用例。 | 能展示一次发现问题、修改规则或提示词、重新测试的完整记录。 |
| M4 整理交付 | 准备演示数据、启动方法、数据备份和操作说明。 | 换一个干净环境也能启动，并从取号演示到评价和改进。 |

## 预计需要多少时间

原计划按单人每周约 20 小时估算，第一阶段约需 6—8 周，合计 120—160 小时，包含联调和修复余量。这是工作量预算；如果需要边学边做，应重新评估时间。

## 验收时重点看四件事

•  流程能走完：取号、查询、推荐、人工确认、模拟受理、评价、后台改进可以连起来演示。

•  事实能核对：套餐价格和合约有依据，未知信息不会被 AI 补成“确定答案”。

•  出错能处理：网络超时后可以核对结果；AI 故障时仍可查询、叫号和人工选方案。

•  改进有证据：准备约 30 条用例，保留一部分不参与调试，对比修改前后发现的问题和耗时。

“评测”就是让 AI 做一组已有参考答案的题，检查它错在哪里。效果数字要来自实际测试，不能提前写成已经提升。

# 3 怎样接到第二和第三阶段

第一阶段先把客户、套餐资料和服务记录整理好。后续新增业务时，直接关联这些记录，减少重复录入和重建基础资料的工作。

| 阶段 | 增加的主要能力 | 阶段完成的标志 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | AI 服务、质检、排队、模拟办理、客户评价和改进任务。 | 一次接待能完整演示，问题和处理结果查得到。 |
| 第二阶段 | 采购库存、销售收银、通信办理、安装工单、酬金提成和经营看板；补销售辅助、经营问答和 GEO 复核。 | 正常业务能联动，例如销售后有出库和收款，工单能找到来源订单。 |
| 第三阶段 | 退换货、退款、撤单、工单异常、结算差异、跨模块联动和更细的权限。 | 业务中途出错时有处理路径，订单、库存、收款等记录能够核对。 |

GEO 复核在这里指：人工录入或导入外部 AI 对门店、产品的回答，检查其中的事实错误，并保留来源。

## 现在保留四项基础就够

•  统一编号：每个客户、门店、服务有固定编号，后续订单和工单可以准确找到来源。

•  保留当时资料：记录推荐时用的是哪个套餐价格、合约条件和提示词版本，方便以后查原因。

•  按业务分模块：查询、推荐、排队、受理各自负责自己的规则，新增功能时更容易找到修改位置。

•  管理数据库升级：用 Alembic 记录数据库结构的改动，增加订单、库存等内容时保留已有数据，并验证升级结果。

## 后续扩展仍然需要开发

保留扩展性意味着后续可以复用已有资料和流程。第二阶段仍要开发订单、库存和工单，第三阶段仍要补齐异常处理与结算规则。

开工时先完成 M0：让店员登录后能查到模拟号码的套餐。页面、接口和数据接通后，再逐项加入 AI 与业务流程。

具体数据表、接口和状态规则见 01 详细版第 4 至 12 章；详细施工预算和阶段衔接见第 17 至 18 章。打开对应详细版